## Slide 1: Implementation of Item Management System in Online Games using Blockchain Technology
4조
2014105085 정재훈
2014105061 원응호
2014105044 서창호
2014105030 노경환
Notes: 발표 준비 시스템 개요도, 역할분담, 면담사진, 논문 초안 및 계획 10p 분량

## Slide 2: Index
Story Board
Project Plan
Why BlockChain
Roles
Notes: 목차
왜 블록체인을 선택했는지
스토리보드
역할분담
프로젝트 계획

## Slide 3
The First Screen
  Log In
  (Use account information)
Story Board
ID
PW
ID
PW
Login
WELCOME
①
Notes: Story

## Slide 4
Story Board
메뉴
산와머니
교환신청
***
***
In-game screen
  Application for exchange with other account characters
  Leverage Inventory
  Menu
①
②
③

## Slide 5
Story Board
메뉴
In-game screen
  Exchange with other account characters
  Save exchange record as Log data
①
②

## Slide 6
Roles
WON Eung-Ho
(Blockchain Director)
- Monitoring Blockchain System
Implementing contract of Blockchain
- Implementing Development environment
JEONG Jae-Hun
(Team Leader)
- Implementing Blockchain of demo game
- Visualize Blockchain Transaction

## Slide 7
Roles
NOH Kyung-Hwan
- Development of Demo Game through Unity
- UI/UX Integration
- Testing
SEO Chang-Ho
(Implement Director)
- Development of Demo Game through Unity
- Extracting game log data with SQLite

## Slide 8: Project Plan
 |  |  |  |  |  |  |  |  | planned period |  |  |  |  |  | actual starting date |  |  |  |  | completion rate |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Period |  |  |  |  |  |  |  | actual(overdue) |  |  |  |  |  | % completion(overdue) |  |  |  |  |  |  | 
Activity | Planned Starting Week | Planned Period | Actual Starting Week | Actual Period | Completion Rate | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
First Meeting with Mentor | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Writing Paper | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Plan Presentation | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Design Demo game | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Design Contraction | 3 | 3 | 3 | 3 | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementing demo games | 6 | 7 |  | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementing System | 6 | 2 |  | 8 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementing Server | 6 | 2 |  | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementing Private Blockchain | 6 | 7 |  | 3 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementing DB | 6 | 4 |  | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Extracting Log Data | 6 | 5 |  | 7 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Distributing Log Data with Block Chain | 9 | 4 |  | 8 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testing Demo game | 10 | 3 |  | 3 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testing Whole System | 13 | 3 |  | 7 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 유니티 게임
인벤토리 구현
서버 구현
로그 추출
로그 트랜잭션
게임 동작 테스팅
프라이빗 블록체인 구현
트랜잭션 확인

## Slide 9: Pictures of meeting
9/30 Meeting
9/28 Meeting